|  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Городской Думы от 8 сентября 2009 г. № 499 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к городской целевой программе «Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2009 год и плановый период 2010-2011 годы» |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и месторасположение (полный адрес) объекта | Годы строитель-ства | Проект-ная мощ-ность | Сметная стоимость (капиталь-ные вложения) в ценах соответ-ствующего года (тыс. руб.) | Выполнено на 01.01.2009г. (тыс. руб.) |  | Итого капи-тальные вложения в 2009 году (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений, необходимых в 2009 году (тыс. руб.) |  |  | Ожидае-мый ввод объекта (год) |
|  |  | Стадия строитель-ства на 2009 год |  |  | ВСЕГО (капиталь-ные вложения) (тыс. руб.) | в том числе 2008 год (тыс. руб.) |  | средства городс-кого бюджета | средства областного бюджета | средства федераль-ного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция здания МОУ «Детский сад №15» для размещения ГУЗ «Дом ребенка №2», ул. Гайдара, 3а | 2006-2009 | 70 человек | 99765,3 (в ценах 2006г.) | 67 899,50 | 30 000,00 | 29 100,00 | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | 2009 |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Проект реконструкции существующих помещений под бизнес-инкубатор, расположенный по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 66 | 2008-2009 | 45 мест | 17 600,0 (в ценах 2008г.) | 1 000,00 | 1 000,00 | 469,353 | 469,353 | 0,00 | 0,00 | 2010 |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство перинатального центра на 150 мест, пр. Циолковского, 89 | 2007-2012 | 150 койко-мест | 711 000,0 (в ценах 2007г.) | 157 411,0 | 100 200,0 | 870,236 | 870,236 | 0,0 | 0,0 | 2012 |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство городского кладбища, ул. Свердлова | 2008-2011 | 38 га |  | 2 598,60 | 2 598,60 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
|  |  | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием, ул. Набережная Окская, 5 | 2007-2009 | 600 человек/ смена | 345 000,0 (в ценах 2007г.) | 25 507,30 | 19 507,30 | 257 786,571 | 45 874,571 | 211 912,00 | 0,00 | 2009 |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство городского фонтана, пл. Ленина | 2008-2009 | диаметр 14 м | 20 000,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 658,444 | 4 658,444 | 0,00 | 0,00 | 2009 |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство теплотрассы к зданию по ул. Ленина, 5 | 2009 | 256 п.м. | 4200,0 (в ценах 2007г.) | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство наружных сетей ливневой канализации жилого дома № 73 по ул. Гайдара | 2009 |  | 1430,2 (в ценах 2008г.) | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Реконструкция отопления прачечной и гаражных боксов МУЗ «Детская городская больница № 13», ул. Грибоедова, 29 | 2009 |  | 567,35 (в ценах 2008г.) | 0,00 | 0,00 | 567,35 | 567,35 | 0,00 | 0,00 | 2009 |
|  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 304 451,954 | 63 439,954 | 241 012,00 | 0,00 |  |
| Начальник управления инвестиционной политики, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внешнеэкономических и межрегиональных связей |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.В. Виноградов |  |  |