Приложение 6

к Отчету об итогах инвестиционной

деятельности в городе Дзержинске

за 2007 год

ОТЧЕТ

о реализации Адресной инвестиционной программы капитального строительства города Дзержинска за 2007 год

| Наименование отрасли, объекта | Всего (тыс.руб.) | План финансирования капитальных вложений на 2007 год (тыс.руб.) |  |  | Всего (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования за 2007 год (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция школы №2 | 5620,0 | 1620,0 | 4000,0 | 0,0 | 5617,8 | 1617,8 | 4000,0 | 0,0 |
| Строительство школьного учреждения на 700 мест (ПИР) | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пристрой к детской художественной школе (ПИР) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 580,6 | 580,6 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном (ПИР) | 4700,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 584,2 | 584,2 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство детского дома по ул. Буденного (достройка) | 24498,0 | 0,0 | 21498,0 | 3000,0 | 32375,0 | 0,0 | 29375,0 | 3000,0 |
| Реконструкция специального (коррекционного) детского дома по ул. Чапаева | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 5220,0 | 0,0 | 5220,0 | 0,0 |
| Итого по отрасли | 47456,0 | 6958,0 | 37498,0 | 3000,0 | 44415,6 | 2820,6 | 38595,0 | 3000,0 |
| 2. Здравоохранение и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекнструкция лечебного корпуса БСМП | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция 1этажа детской больницы №13 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 458,5 | 458,5 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство новой детской поликлиники | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 608,4 | 608,4 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 1420,8 | 1420,8 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция МОУ "Детский сад №15" под размещение ГУЗ "Дом ребенка №2" | 33500,0 | 0,0 | 33500,0 | 0,0 | 33500,0 | 0,0 | 33500,0 | 0,0 |
| Строительство перинатального центра | 41162,0 | 6162,0 | 35000,0 | 0,0 | 41162,0 | 6162,0 | 35000,0 | 0,0 |
| Итого по отрасли | 85462,0 | 16962,0 | 68500,0 | 0,0 | 78299,7 | 9799,7 | 68500,0 | 0,0 |
| 3. Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в пос.Желнино | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 266,2 | 266,2 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство 2-ой нитки водовода от Тепловского створа | 15600,0 | 15600,0 | 0,0 | 0,0 | 15600,0 | 15600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная МОУ ДОД ДЮЦ "Магнитная стрелка" (ПИР) | 475,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 217,3 | 217,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по отрасли | 16475,0 | 16475,0 | 0,0 | 0,0 | 16083,5 | 16083,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Национальная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация пос.Пыра | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 279,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газификация жилфонда пос.Петряевка | 1800,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1312,8 | 1312,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по отрасли | 2100,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1346,8 | 1591,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство пешеходного моста | 10283,0 | 10283,0 | 0,0 | 0,0 | 10235,8 | 10235,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по отрасли | 10283,0 | 10283,0 | 0,0 | 0,0 | 10235,8 | 10235,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 161776,0 | 52478,0 | 105998,0 | 3000,0 | 150381,4 | 40531,4 | 107095,0 | 3000,0 |

# Начальник управления инвестиционной

политики, внешнеэкономических и

межрегиональных связей                                                                                                                                                  Г.В. Виноградов