- Приложение

- к решению Городской Думы

- от 5 мая 2009 г. N 393

# Отчет
об итогах реализации Адресной инвестиционной программы
городского округа город Дзержинск за 2008 год

На реализацию Адресной инвестиционной программы городского округа город Дзержинск в 2008 году было предусмотрено 73,8 млн. рублей средств городского бюджета. Это в 1,4 раза превышает объем средств запланированных в 2007 году и более чем в 13 раз больше объема средств, выделенных на объекты капитального строительства в 2006 году.

Из областного бюджета, в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год", на реализацию Адресной инвестиционной программы в 2008 году было привлечено средств в объеме 287,6 млн. рублей, что в 2,7 раза превышает уровень 2007 года. Данные средства областного бюджета были направлены на реализацию таких крупных инвестиционных проектов города Дзержинска, как:

- "Строительство перинатального центра на 150 мест";

- "Прокладка 2-ой нитки водовода от Тепловского водозабора до насосной станции 3-го подъема";

- "Реконструкция Дома ребенка N 2".

За счет средств городского бюджета в 2008 году осуществлялось финансирование 19 объектов капитального строительства, в том числе:

- 3 объекта строительства на 47,1 млн. рублей;

- 4 объекта реконструкции на 7,5 млн. рублей;

- 12 объектам проектно-изыскательские работы на 13,2 млн. рублей.

Приоритетными отраслями для финансирования за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ в 2008 году явились:

- здравоохранение 33,1 %;

- физическая культура и спорт 32,6 %;

- жилищно-коммунальное хозяйство 28,6 %;

- образование 5,7 %.

- ┌───────────────────────┐                ┌─────────────────────────┐

- │ Коммунальное хозяйство│                │   Физическая культура   │

- │94,1 млн. руб. (28,6 %)│                │           и спорт       │

- │                       │                │107,2 млн. руб. (32,6 %) │

- └──────────────────────┬┘                └─┬───────────────────────┘

- │                   │

- ▼                   ▼

- ┌────────────────────┐

- │    Общий объем     │

- │    инвестиций      │

- │   329,2 млн. руб.  │

- └────────────────────┘

- │                  │

- ▼                  ▼

- ┌────────────────────────┐            ┌──────────────────────┐

- │   Здравоохранение      │            │      Образование     │

- │109 млн. руб. (33,1 %)  │            │18,9 млн. руб. (5,7 %)│

- │                        │            │                      │

- └────────────────────────┘            └──────────────────────┘

В 2008 году в рамках Адресной инвестиционной программы были успешно реализованы следующие социально-значимые для города инвестиционные проекты:

- реконструкция помещений здания МОУ "Средней общеобразовательной школы N 2", с целью размещение пищеблока, обеденного зала столовой на 130 посадочных мест с буфетом;

- реконструкция уличного освещения пос. Игумного, Петряевка, Юрьевец, Бабино, Колодкино;

- достройка детского дома по ул. Буденного, 20;

- реконструкция системы отопления и вентиляции МОУ "Детский сад N 61".

При этом, основная доля бюджетных инвестиций в 2008 году пришлась на долгосрочные инвестиционные проекты, продолжение реализации которых планируется в 2009-2011 годы:

- строительство перинатального центра, пр. Циолковского, 89;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием, ул. Набережная Окская, 5;

- реконструкция здания МОУ "Детский сад N 15" для размещения ГУЗ "Дом ребенка N 2";

- прокладка 2-ой нитки водовода от Тепловского водозабора до насосной станции 3-го подъема;

- строительство городского фонтана на пл. Ленина.

Следует отметить, что в результате реализации Адресной инвестиционной программы в 2008 году была разработана проектная документация по следующим объектам:

- "Реконструкция МОУ ДОД "Детская художественная школа" (строительство пристроя)";

- "Реконструкция лечебного корпуса МУЗ "БСМП";

- "Реконструкция 1 этажа МУЗ "Детская городская поликлиника N 13";

- "Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном, мкр. Прибрежный";

- "Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену".

Наличие положительного заключения государственной экспертизы по каждому из этих объектов позволит городу претендовать в 2010-2012 годы на софинансирование из областного бюджета, которое необходимо для успешной реализации инвестиционных проектов.

Всего по итогам 2008 года фактическое финансирование объектов капитального строительства, включенных в Адресную инвестиционную программу, составило 329,2 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств городского бюджета 67,8 млн. рублей, что в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2007 года и составляет 92 % от годового лимита инвестиций;

- за счет средств областного бюджета 261,4 млн. рублей, что более чем в 2 раза больше фактического финансирования 2007 года и составляет 91 % от плана 2008 года.

- Информация об исполнении Адресной инвестиционной программы городского округа город Дзержинск за 2008 год по объектам представлена в Приложении к настоящему Отчету.

В целом Адресная инвестиционная программа в 2008 году была успешно реализована, город Дзержинск вошел в десятку районов Нижегородской области, которым в 2008 году был направлен наибольший объем инвестиций областного бюджета.

| - И.о. начальника управления инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональный связей | - Н.С. Федосеева |
| --- | --- |

- Приложение

- к Отчету о реализации

- Адресной инвестиционной программы

- городского округа город Дзержинск за 2008 год

# Перечень
объектов Адресной инвестиционной программы
городского округа город Дзержинск за 2008 год

- ┌────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┐

- │ N  │Наименование и месторасположение │Запланированный│ Фактически │ Исполнение │ Запланированный  │Фактически│ Исполнение  │

- │п/п │             объекта             │     объем     │израсходова-│    (%)     │объем капитальных │израсходо-│     (%)     │

- │    │                                 │  капитальных  │ но средств │            │ вложений за счет │   вано   │             │

- │    │                                 │  вложений за  │ городского │            │средств областного│ средств  │             │

- │    │                                 │ счет средств  │  бюджета   │            │ бюджета на 2008  │областного│             │

- │    │                                 │  городского   │(тыс. руб.) │            │ год (тыс. руб.)  │ бюджета  │             │

- │    │                                 │бюджета на 2008│            │            │                  │  (тыс.   │             │

- │    │                                 │      год      │            │            │                  │  руб.)   │             │

- │    │                                 │  (тыс. руб.)  │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │ 1  │                2                │       3       │     4      │     5      │        6         │    7     │      8      │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │1   │Реконструкция МОУ СОШ N 2, ул.   │100,00         │73,20       │73,20%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │Гагарина, 3                      │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │2   │Реконструкция системы отопления  │5 308,52       │5 308,30    │100,00%     │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │МДОУ д/с N 61, ул. Циолковского, │               │            │            │                  │          │             │

- │    │83А                              │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │3   │Реконструкция системы отопления  │41,48          │39,10       │94,26%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │МДОУ д/с N 142, ул. Петрищева,   │               │            │            │                  │          │             │

- │    │12В                              │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │4   │Реконструкция пищеблока МОУ СОШ N│213,87         │213,87      │100,00%     │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │24                               │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │5   │Строительство детского           │4 700,00       │4 699,80    │100,00%     │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │дошкольного учреждения с         │               │            │            │                  │          │             │

- │    │бассейном на 220 мест, мкр.      │               │            │            │                  │          │             │

- │    │Прибрежный                       │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │6   │Строительство детского           │141,50         │141,40      │99,93%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │дошкольного учреждения с         │               │            │            │                  │          │             │

- │    │бассейном на 170 мест            │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │7   │Реконструкция МОУ ДОД "Детская   │340,00         │332,50      │97,79%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │художественная школа"            │               │            │            │                  │          │             │

- │    │(строительство пристроя 300      │               │            │            │                  │          │             │

- │    │кв.м.)                           │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │8   │Строительство здания детской     │136,90         │136,80      │99,93%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │школы искусств со зрительным     │               │            │            │                  │          │             │

- │    │залом на 200 мест, мкр. Западный │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │9   │Строительство перинатального     │0,00           │0,00        │0,00%       │100 000,00        │100 000,00│100,00%      │

- │    │центра на 150 мест, пр.          │               │            │            │                  │          │             │

- │    │Циолковского, 89                 │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │10  │Строительство детской поликлиники│4 830,00       │4 816,00    │99,71%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │на 300 посещений в смену, р-н пр.│               │            │            │                  │          │             │

- │    │Циолковского                     │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │11  │Реконструкция лечебного корпуса  │53,00          │53,00       │100,00%     │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │МУЗ "БСМП"                       │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │12  │Реконструкция 1 этажа МУЗ        │300,00         │274,10      │91,37%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │"Детская городская поликлиника N │               │            │            │                  │          │             │

- │    │13"                              │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │13  │Прокладка 2-ой нитки водовода от │15 569,83      │15 569,80   │100,00%     │59 646,00         │59 646,00 │100,00%      │

- │    │Тепловского водозабора до        │               │            │            │                  │          │             │

- │    │насосной станции 3-го подъема    │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │14  │Строительство локальных очистных │170,00         │165,40      │97,29%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │сооружений, пос. Пыра            │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │15  │Реконструкция уличного освещения │2 105,70       │2 104,20    │99,93%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │пос. Игумного, Петряевка,        │               │            │            │                  │          │             │

- │    │Юрьевец, Бабино, Колодкино       │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │16  │Строительство жилого дома, пос.  │1 000,00       │995,00      │99,50%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │Пыра, ул. Свердлова              │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │17  │Строительство городского         │698,60         │673,80      │96,45%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │кладбища, ул. Свердлова          │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │18  │Строительство                    │22 332,50      │16 471,10   │73,75%      │90 000,00         │89 999,40 │100,00%      │

- │    │физкультурно-оздоровительного    │               │            │            │                  │          │             │

- │    │комплекса с искусственным ледовым│               │            │            │                  │          │             │

- │    │покрытием, ул. Окская Набережная │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │19  │Строительство стадиона, ул.      │800,00         │711,40      │88,93%      │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │Патоличева, 31Б                  │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │20  │Строительство городского фонтана,│15 000,00      │15 000,00   │100,00%     │0,00              │0,00      │0,00%        │

- │    │пл. Ленина                       │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │21  │Реконструкция Дома ребенка N 2   │0,00           │0,00        │0,00%       │30 000,00         │3 897,70  │12,99%       │

- ├────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │22  │Достройка детского дома, ул.     │0,00           │0,00        │0,00%       │8 000,00          │7 908,00  │98,85%       │

- │    │Буденного                        │               │            │            │                  │          │             │

- ├────┴─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤

- │ИТОГО:                                │73 841,90      │67 778,77   │91,79%      │287 646,00        │261 451,10│90,89%       │

- └──────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┘

| - И.о. начальника управления инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей | - Н.С. Федосеева |
| --- | --- |