- Приложение

- к решению Городской Думы

- от 2 июня 2009 г. N 404

# Отчет
о реализации Перечня природоохранных мероприятий
городского округа город Дзержинск за 2008 год

- На реализацию природоохранных мероприятий городского округа город Дзержинск в 2008 году по разделу 0600 "Охрана окружающей среды" было запланировано 18 914 611,65 рублей (Приложение) средств городского бюджета, из которых:

- 18787,66 тыс. рублей выделено управлению инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации города (включая 338,0 тыс. рублей из Резервного фонда Администрации города);

- 126,97 тыс. рублей выделено управлению дорожного хозяйства и благоустройства Администрации города (100,0 тыс. рублей на проведение количественного химического анализа вод нецентрализованного водоснабжения в связи с тем, что до апреля 2008 года распорядителем бюджетных средств было данное управление, и 26,97 тыс. рублей - на расходы, связанные с ликвидацией экологического фонда согласно постановлению Городской Думы от 29.05.2008 N 334.

Фактически израсходовано 18 412 651,60 рублей. Это в 1,14 раза превышает объем средств, израсходованных в 2007 году. Кроме того, в 2008 году были израсходованы денежные средства из Резервного фонда Администрации города в размере 324 383,33 рублей, направленные на финансирование мероприятий: отбор и анализ проб почв, грунтовых вод, атмосферного воздуха, включая санитарно-химические исследования и исследования на содержание хлорорганических пестицидов, необходимость которых вызвана хозяйственной деятельностью ООО "Фиорд", которое незаконно захоронило на территории ООО ПКФ "АРВИ" отходы пестицидов.

В результате выполнения природоохранных мероприятий в 2008 году получены следующие данные:

- о загрязнении всех компонентов окружающей среды (вода, воздух, почвы);

- по карстологическому мониторингу;

- по мониторингу подземных вод и вод источников нецентрализованного водоснабжения.

Согласно Перечню природоохранных мероприятий городского округа г.Держинск на 2008 год, утвержденного постановлением Администрации города от 08.09.2008 N 3301 выполнены мероприятия:

- приобретена передвижная экологическая лаборатория;

- проведены инженерные изыскания и проектные работы по расчистке русел рек и ремонту гидротехнических сооружений;

- произведена систематизация информации о состоянии окружающей среды и издан обзор "Дзержинск. Экологическая обстановка 2007 год";

- произведен 1 этап сбора информации и написание статей для формирования макета книги "Экологическая культура города Дзержинска".

| - И.о. начальника управления инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей | - Н.С. Федосеева |
| --- | --- |

- Приложение

- к Отчету о реализации Перечня

- природоохранных мероприятий городского округа

- город Дзержинск за 2008 год

# Перечень
природоохранных мероприятий
городского округа город Дзержинск за 2008 год

- ┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐

- │N п/п│   Наименование мероприятия   │ Запланированный │  Фактически  │

- │     │                              │      объем      │израсходовано │

- │     │                              │ финансирования  │   средств    │

- │     │                              │     (руб.)      │    (руб.)    │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │  1  │              2               │        3        │      4       │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │1.   │Проведение инженерных         │1 215 000,00     │1 214 811,00  │

- │     │изысканий для разработки      │                 │              │

- │     │проекта очистки озера Святое и│                 │              │

- │     │организации зон рекреации     │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │2.   │Разработка проекта очистки    │763 000,00       │228 931,50    │

- │     │озера Святое и организации зон│                 │              │

- │     │рекреации                     │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │3.   │Проведение инженерных         │2 825 922,14     │2 754 134,00  │

- │     │изысканий для разработки      │                 │              │

- │     │проекта реконструкции         │                 │              │

- │     │гидроузлов, очистке русла и   │                 │              │

- │     │расчистке прудов от донных    │                 │              │

- │     │отложений реки Вьюница        │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │4.   │Разработка проекта            │2 728 000,00     │2 727 754,00  │

- │     │реконструкции гидроузлов,     │                 │              │

- │     │очистки русла и расчистки     │                 │              │

- │     │прудов от донных отложений    │                 │              │

- │     │реки Вьюница                  │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │5.   │Проведение инженерных         │1 934 000,0      │1 804 764,00  │

- │     │изысканий для разработки      │                 │              │

- │     │проекта реконструкции         │                 │              │

- │     │гидроузла, очистке русла и    │                 │              │

- │     │расчистке пруда от донных     │                 │              │

- │     │отложений реки Совец          │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │6.   │Проведение количественного    │495 984,23       │495 889,24    │

- │     │химического анализа вод       │                 │              │

- │     │нецентрализованного           │                 │              │

- │     │водоснабжения и поверхностных │                 │              │

- │     │водоемов в городском округе г.│                 │              │

- │     │Дзержинск                     │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │7.   │Проведение мониторинга        │400 000,00       │400 453,79    │

- │     │подземных вод на территории   │                 │              │

- │     │городского округа город       │                 │              │

- │     │Дзержинск и организация       │                 │              │

- │     │мониторинга подземных вод в   │                 │              │

- │     │зоне влияния полигона         │                 │              │

- │     │глубинного захоронения        │                 │              │

- │     │промстоков симазина ОАО       │                 │              │

- │     │"Оргстекло" (ПГЗ)             │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │8.   │Проведение лабораторного      │254 000,00       │254 091,76    │

- │     │исследования воды и почвы зон │                 │              │

- │     │рекреаций, бактериологического│                 │              │

- │     │исследования воды источников  │                 │              │

- │     │нецентрализованного           │                 │              │

- │     │водоснабжения                 │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │9.   │Проведение отбора и анализа   │870 000,00       │870 208,00    │

- │     │проб на водных объектах на    │                 │              │

- │     │территории городского округа  │                 │              │

- │     │город Дзержинск               │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │10.  │Приобретение передвижной      │4 102 137,00     │4 102 137,00  │

- │     │экологической лаборатории     │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │11.  │Предоставление органам        │844 596,80       │844 596,80    │

- │     │местного самоуправления г.    │                 │              │

- │     │Дзержинска информации о       │                 │              │

- │     │загрязнении атмосферного      │                 │              │

- │     │воздуха                       │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │12.  │Проведение количественного    │397 000,00       │797 280,98    │

- │     │химического анализа           │                 │              │

- │     │атмосферного воздуха на       │                 │              │

- │     │территории городского округа  │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │13.  │Проведение количественного    │196 000,00       │196 300,32    │

- │     │химического анализа почв на   │                 │              │

- │     │территории городского округа  │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │14.  │Сбор и обобщение сведений о   │100 000,00       │100 000,00    │

- │     │состоянии окружающей среды    │                 │              │

- │     │городского округа с выпуском  │                 │              │

- │     │брошюры                       │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │15.  │Издание книги "Экологическая  │254 000,00       │99 946,00     │

- │     │культура современного города" │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │16.  │Карстологический мониторинг   │190 000,00       │190 000,00    │

- │     │территории городского округа  │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │17.  │Количественный химический     │980 000,0        │979 998,40    │

- │     │анализ почв на территории     │                 │              │

- │     │несанкционированной свалки    │                 │              │

- │     │промышленных отходов с        │                 │              │

- │     │восточной стороны ОАО "ДОС"   │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │18.  │Отбор проб почвы, атмосферного│93 000,00        │92 613,30     │

- │     │воздуха и грунтовых вод на    │                 │              │

- │     │территории ООО "Фиорд"        │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │19.  │Работы по                     │125 000,00       │112 601,50    │

- │     │санитарно-химическому         │                 │              │

- │     │исследованию грунтовых вод и  │                 │              │

- │     │грунта и работы по            │                 │              │

- │     │исследованию почвы на         │                 │              │

- │     │содержание хлорорганических   │                 │              │

- │     │пестицидов в районе ООО       │                 │              │

- │     │"Фиорд"                       │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │20.  │Работы по отбору проб грунта и│120 000,00       │119 168,53    │

- │     │грунтовых вод в районе        │                 │              │

- │     │арендуемого земельного участка│                 │              │

- │     │ООО "Фиорд"                   │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │21.  │Расходы, связанные с          │26 971,48        │26 971,48     │

- │     │ликвидацией Экологического    │                 │              │

- │     │фонда г.Дзержинска            │                 │              │

- ├─────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

- │     │ИТОГО:                        │18 914 611,65    │18 412 651,60 │

- └─────┴──────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘

| - И.о. начальника управления инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей | - Н.С. Федосеева |
| --- | --- |