УТВЕРЖДЕНА

постановлением Городской Думы

от 11 июля 2007 г. № 229

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА»

НА 2008-2010 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 	                                              	              стр. 3-5

ВВЕДЕНИЕ                                                                                              стр. 6

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ

МЕТОДОМ                                                                                           стр. 7-10

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                                         стр. 11

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                          стр. 12-47

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                стр. 48

V. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
      ПРОГРАММЫ                                                                                    стр. 49

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ                             стр. 50

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ                             стр. 51

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Городская целевая Программа «Пожарная безопасность г.Дзержинска» на 2008 – 2010 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 10 ст. 16); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст.19); - Закон Нижегородской области от 04.01.1996 № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Закон Нижегородской области от 26.10.1995 № 16-З «О пожарной безопасности» (ст. 17); - Устав городского округа город Дзержинск (ст. 37) |
| Заказчик Программы | Администрация г. Дзержинска |
| Основной разработчик Программы | Управление по дела гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации города |
| Основная цель Программы | 1. Последовательное снижение количества пожаров, количества погибших и пострадавших от пожаров, материального ущерба от пожаров. 2. Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города. |
| Основные задачи Программы | - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты на территории города; - создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности на территории городского округа город Дзержинск; - уменьшение количества гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в два этапа: 1 этап - 2008 - 2009 годы; 2 этап - 2010 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 11 млн. 700 тыс. руб., в том числе: 2008 год – 3 млн. 758 тыс. руб. 2009 год – 3 млн. 423 тыс. руб. 2010 год – 4 млн. 519 тыс. руб. Конкретные объемы финансирования мероприятий целевой Программы определяются при разработке и утверждении городского бюджета на соответствующий год и могут корректироваться исходя из финансовых возможностей города. Источник финансирования – городской бюджет. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города через Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Текущая информация и ежеквартальные доклады о ходе выполнения Программы и об использовании средств городского бюджета представляются исполнителями Программы в установленном порядке в Управление по делам ГО и ЧС. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Положительное решение вопросов финансирования Программы и полная реализация предусмотренных ею мероприятий позволит к 2010 году повысить уровень противопожарной защиты города, укрепить материально техническую базу пожарной охраны, что повысит эффективность городской системы обеспечения пожарной безопасности и будет способствовать устранению негативных тенденций роста количества пожаров, гибели и травмирования людей. Реализация основных программных мероприятий позволит: - создать эффективную организационную структуру органов управления и сил, предназначенных и привлекаемых для защиты населения от пожаров; - обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности населения и защищенности объектов города; - повысить эффективность деятельности и управления сил предназначенных для тушения пожаров. В социальной сфере функционирование системы обеспечит: - повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении пожаров; - повышение имиджа служб обеспечивающих противопожарную безопасность населения; - обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения; - снизить среднегодовые статические показатели количество происшедших пожаров (на 5-10 %), материального ущерба от пожаров (на 5-15 %), а также погибших (на 5-15 %) и пострадавших (на 5-15 %) в огне людей. |

ВВЕДЕНИЕ

Современный период развития общества характеризуется высоким ростом производства, внедрением новых технологий, развитием инфраструктур городов и населенных пунктов. В связи с этим противопожарная защита населения городов и объектов приобретает все большую актуальность.

К сожалению, пожары ежегодно уносят десятки тысяч жизней, приносят миллиардные ущербы экономике страны.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества пожаров и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от пожаров и их последствий, создать в городе необходимые условия для его устойчивого социально-экономического развития путем координации совместных усилий и финансовых средств.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

1.1. Выбор и обоснование проблемы для программой разработки

Программа разработана в целях реализации следующих нормативно правовых документов: Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 10 ст. 16), Федерального закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст.19), Закона Нижегородской области от 04.01.1996 № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Закона Нижегородской области от 26.10.1995 № 16-З «О пожарной безопасности» (ст. 17), Устава городского округа город Дзержинск (ст. 37).

Анализ пожаров, проводивших на территории городского округа город Дзержинск за последние 5 лет показывает, что противопожарная защита находится еще не на должном уровне. Так в период с 2002 по 2006 годы в г.Дзержинске произошло 1600 пожаров, с гибелью 198 человек. Ущерб составил 46 миллионов 343 тысячи 385 рублей.

Основная доля пожаров 1222 (76,3 %) и гибели людей  - 173 человека (87,4 %) приходится на жилой фонд. В настоящее время 558 (31 %) муниципальных жилых домов эксплуатируются с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности.

А именно:

- в 126 домах электропроводка требует полной замены;

- с 2002 года не проводились огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в 779 (95 %) домах;

- из 27 домов повышенной этажности в 9 (33 %) не исправны системы дымоудаления, в 4 (15 %) автоматическая пожарная сигнализация, в 6 (22 %) домах лифтовые шахты не обеспечены подходом  воздуха, в 5 (19 %) сигнал о срабатывании систем противопожарной защиты не выведен на диспетчерские пункты управления лифтами, в 7 (26 %) домах внутренний противопожарный водопровод неисправен, во всех 27 домах внутренние пожарные краны полностью разукомплектованы.

В неудовлетворительном противопожарном состоянии эксплуатируются 5 муниципальных общежитий города, в которых отсутствуют системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в 2 электропроводка требует замены.

Из 193 объектов с массовым пребыванием людей в 13 (6 %) электропроводка требует замены, 24 (12,5 %) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 56 (29 %) не оборудованы системой оповещения людей при пожаре, на 12 (79 %) дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Отсутствуют водоисточники для наружного пожаротушения в 3 поселках (Гавриловка, Горбатовка, Пырские дворики).

12 естественных водоемов не обеспечены площадками (пирсами) для установки и забора воды пожарной техникой, подъездными путями с твердым покрытием.

По расчетам международных экспертов и ученых РАН затраты на обеспечение пожарной безопасности в 10-15 раз меньше величины предотвращенного ущерба. Поэтому проблема снижения количества пожаров и опасных последствий от него носит характер первостепенной важности и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности города Дзержинска.

Современное состояние территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации пожаров в г.Дзержинске не в полной мере обеспечивает решение проблемы противопожарной защиты города.

Механизмом практической реализации основных положений государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности должен быть программно-целевой метод.

С учетом уровня угроз для безопасного развития г.Дзержинска эффективное противодействие возникновению пожаров не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов исполнительной власти города. Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации  ресурсов субъектов экономики и институтов общества.

Решение обозначенной проблемы программно целевым методом позволит:

- принимать решения по реализации тех или иных мер по повышению противопожарной защиты города, основываясь на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования;

- координировать действия по поддержанию в необходимой готовности сил и средств, предназначенных для целей пожаротушения;

- реализовывать практические меры, исключающие возникновение пожаров или уменьшающих возможный ущерб от них.

Наиболее проблемной частью единой вертикали реагирования на происходящие пожары является создание условий для «зоны контакта» общества и органов местного самоуправления.

При отсутствии постоянного администрирования процесса такого взаимодействия повышение эффективности возможно путем применения программных механизмов.

Необходимый уровень взаимодействий и концентрации ресурсов при решении задач снижения количества пожаров может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация программы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в области снижения роста количества пожаров на базе единых методических подходов.

  - Характеристика эффективности мероприятий программы

Данные по оценке результативности программных мероприятий показывают, что такие программы являются экономически эффективными за счет существенного увеличения объемов предотвращенного ущерба как в абсолютном, так и в относительном (соотношение затрат на превентивные и ликвидационные меры) выражениях.

По расчетам международных экспертов и ученых РАН расходы на предупреждение пожаров и снижение возможного от них ущерба оценивается на порядок меньше расходов на ликвидацию пожаров.

В результате реализации Программы за счет средств городского бюджета планирует достичь следующих показателей:

- снижение    среднегодового    количества     происшедших      пожаров

на 5-10 %;

- снижение   среднегодового    количества   гибели    людей   на 5-15 %;

- снижение   среднегодового    количества    пострадавшего   населения

на 5-15 %;

- снижение   среднегодового    материального    ущерба    от    пожаров

на 5-15 %.

Основополагающими критериями для эффективного тушения пожаров является наличие нормативного количества пожарной техники, ее техническое состояние, обеспечивающих нормативное значение зоны выезда пожарных подразделений. В настоящее время 10 населенных пунктов города не входящих в зону 3 километрового радиуса обслуживания имеющихся пожарных депо, не имеют водоподающей техники для целей пожаротушения. По Дзержинскому городскому округу среднее время прибытия на пожар первого пожарного подразделения в сельской местности составляет 20 минут  (по России 11,22 мин).

Выполнение мероприятий данной Программы позволит сократить время прибытия первого пожарного подразделения на пожар и довести его до среднероссийского (11,22 мин.), что в целом благоприятно отразится на обеспечении пожарной безопасности  населения городского округа г.Дзержинск.

Положительное решение вопросов финансирования целевой Программы и полная реализация предусмотренных ею мероприятий позволит к 2010 году повысить уровень противопожарной защиты города, укрепить материально техническую базу пожарной охраны, что повысит эффективность городской системы обеспечения пожарной безопасности и будет способствовать устранению негативных тенденций роста количества пожаров, гибели и травмирования людей, увеличения материального ущерба от пожаров.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

- создать эффективную организационную структуру органов управления и сил, предназначенных и привлекаемых для защиты населения от пожаров;

- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности населения и защищенности объектов города;

- повысить эффективность  деятельности и управления сил предназначенных для тушения пожаров.

В социальной сфере функционирование системы обеспечит:

- повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении пожаров.

- повышение имиджа служб обеспечивающих противопожарную безопасность населения;

- обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение безопасности населения и защищенности муниципальных объектов города от угроз опасных факторов пожаров. А так же обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.

Задачи Программы:

- Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа город Дзержинск, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов и муниципальных объектов города.

- Снижение среднегодовых статистических показателей:

- количества происшедших пожаров на 5-10 % ;

- количества погибших и пострадавших на пожарах людей на 5-15 %;

- материального ущерба от пожаров на 5-15 %.

Развитие и совершенствование автоматизированной информационно-управляющей системы предупреждения и ликвидации пожаров и их последствий на территории города.

- Развитие сил и средств для защиты населения и территорий города от пожаров.

- Обеспечение водоподающей техникой для целей пожаротушения 10 населенных пунктов, не входящих в зону 3-х километрового радиуса обслуживания имеющихся пожарных депо, тем самым сократив среднее время введения огнетушащих средств в очаг пожара (для сельской местности) с 20 до 11,22 минут (среднероссийский показатель).

Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в два этапа:

1 этап – 2008 – 2009 годы;

2 этап – 2010 год.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования (по годам в разрезе источников, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 3.1. Жилищный фонд города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общежитиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Пирогова, д. 3 | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 130 |  |  |  |  |  | 130 |
| 2. | ул.Пирогова, д. 5 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 143 |  |  |  | 143 |
| 3. | ул.Пирогова, д. 7/11 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 143 |  |  |  | 143 |
| 4. | переулок Учебный, д. 3 а | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 157 |  | 157 |
| 5. | переулок Учебный, д. 5 а | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 157 |  | 157 |
| Всего: |  |  |  | 130 |  | 286 |  | 314 |  | 730 |
| 3.1.2. Восстановление (замена) извещателей автоматической пожарной сигнализации в домах повышенной этажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ул. Галкина, д. 6 | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 7. | ул.Галкина, д. 11 | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Всего: |  |  |  | 4 |  | - |  | - |  | 4 |
| 3.1.3. Замена пультов управления и наблюдения дымоудаления в домах повышенной этажности, пожарных извещателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ул.Строителей, д. 4 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 187 |  |  |  | 187 |
| 9. | ул.Строителей, д. 6 | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 170 |  |  |  |  |  | 170 |
| 10. | ул.Строителей, д. 10 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 11. | ул.Строителей, д. 12 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 12. | пр-т Циолковского, д. 43 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 187 |  |  |  | 187 |
| 13. | пр-т Циолковского, д. 57 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 187 |  |  |  | 187 |
| 14. | пр-т Циолковского, д. 68 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 187 |  |  |  | 187 |
| 15. | пр-т Циолковского, д. 71/2 | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 29 |  |  |  |  |  | 29 |
| 16. | пр-т Циолковского, д. 72 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 187 |  |  |  | 187 |
| 17. | пр-т Циолковского, д. 76 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 187 |  |  |  | 187 |
| 18. | пр-т Циолковского, д. 77/2 | 2008 г. | МП «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 170 |  |  |  |  |  | 170 |
| 19. | пр-т Циолковского, д. 80 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 20. | пр-т Циолковского, д. 81 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 21. | пр-т Циолковского, д. 85/82 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 22. | ул.Строителей, д. 4 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 23. | ул.Строителей, д. 6 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 24. | ул.Строителей, д. 10 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 25. | ул.Строителей, д. 12 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 26. | пр-т Ленинского Комсомола, д. 50 | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  |  | 205 |  | 205 |
| 27. | ул.Терешковой, д. 26 а | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 170 |  |  |  |  |  | 170 |
| 28. | ул.Чапаева, д. 65 а | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 170 |  |  |  |  |  | 170 |
| 29. | ул.Терешковой, д. 26 б | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 170 |  |  |  |  |  | 170 |
| 30. | пр-т Чкалова, д. 26 | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  | 187 |  |  |  | 187 |
| Всего: |  |  |  | 879 |  | 1309 |  | 2050 |  | 4238 |
| 3.1.4. Замена эл.двигателей приточной вентиляции в домах повышенной этажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ул.Строителей, д. 6 | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 32. | ул.Строителей, д. 10 | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 33. | Замена вытяжных вентиляторов ул.Галкина, д. 11 | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 54 |  |  |  |  |  | 54 |
| Всего: |  |  |  | 254 |  | - |  | - |  | 254 |
| 3.1.5. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ул.Свердлова, д. 42 (S обработки = 369,2 м2) | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 35. | ул.Ленинградская, д. 2, д. 4, д. 6 (S обработки = 419,2 м2) | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| 36. | ул.Бутлерова, д. 25, д. 27, д. 27 а, д. 29,31 (S обработки = 1816 м2) | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  | 306 |  | 306 |  |
| 37. | ул.Гайдара, д. 11/23, д. 13, д. 15, д. 21, д. 22, д. 22 б, д. 23, д. 23 а, д. 24, д. 25, д. 25 а, д. 27/13, д. 28, д. 60 а, д. 62 а, д. 12/21, д. 14, д. 14 а, д. 16 (S обработки = 12526,0 м2) | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  | 212 |  | 212 |  |
| 38. | пр-т Ленина, д. 45, д. 45 а, д. 47/16, д. 55, д. 56, д. 56 а, д. 56 б (S обработки = 7144,7 м2) | 2008 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 39. | ул.Пирогова, д. 3, д. 5 (S обработки = 1798 м2) | 2010 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  |  |  | 31 |  | 31 |  |
| 40. | пер-к Учебный, д. 3 а, д. 3 б (S обработки = 1204 м2) | 2009 г. | МУ «Городское жилье», МУ «Гражданская защита» |  | 19 |  |  |  | 19 |  |
| Всего: |  |  |  | 111 | 19 |  | 549 |  | 679 |  |
| Всего по разделу I: |  |  |  | 1378 |  | 1614 |  | 2913 |  | 5905 |

| № п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования (по годам в разрезе источников, тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. Объекты поселков городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Выполнение площадок и строительства пирсов у естественных водоисточников для установки пожарных автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - п. Горбатовка (2 пирса: река Вьюновка пруд ул.Пушкина) | 2008 г. | МУ «Гражданская защита» | 120 |  |  | 120 |
| 2. | - п. Гавриловка (3 пирса: - пруд ул.Чапаева, д. 1; - пруд ул.Чапаева, д. 54; - река Вьюновка ул.ст.Ипяковка) | 2008 г. | МУ «Гражданская защита» | 180 |  |  | 180 |
| 3. | - п. Желнино (3 пирса: - пруд ул. Чкалова; - пруд ул. Первомайская; - пруд ул. Заболотная) | 2010 г. | МУ «Гражданская защита» |  |  | 217 | 217 |
| 4. | - п. Пыра (2 пирса: - п.Пыра; - п.Строителей) | 2009 г. | МУ «Гражданская защита» |  | 133 |  | 133 |
| 5. | - п. Бабино (1 пирс Окский затон п. Юрьевец) | 2009 г. | МУ «Гражданская защита» |  | 66 |  | 66 |
| Всего: |  |  |  | 300 | 199 | 217 | 716 |
| 3.2.2. Обеспечение средствами звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара и чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Горбатовская поселковая администрация (1 шт.) | 2008 г. | МУ «Гражданская защита» | 71 |  |  | 71 |
| 7. | Гавриловская поселковая администрация (1 шт.) | 2009 г. | МУ «Гражданская защита» |  | 78 |  | 78 |
| 8. | Желнинская поселковая администрация (1 шт.) | 2010 г. | МУ «Гражданская защита» |  |  | 86 | 86 |
| 9. | Пырская поселковая администрация (1 шт.) | 2008 г. | МУ «Гражданская защита» | 71 |  |  | 71 |
| 10. | Бабинская поселковая администрация (1 шт.) | 2009 г. | МУ «Гражданская защита» |  | 78 |  | 78 |
| Всего: |  |  |  | 142 | 156 | 86 | 384 |
| Всего по разделу II: |  |  |  | 442 | 355 | 303 | 1100 |

| № п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования (по годам в разрезе источников, тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. Объекты с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУЗ «Пырская городская больница № 6» (пос. Пыра пер. Спортивный, д. 10) | 2010 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  | 100 |  | 100 |
| 2. | МУЗ «Городская больница № 4» ( ул.Пушкинская, д. 32) | 2008 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 260 |  |  | 260 |
| 3. | Библиотека им. Л.Н.Толстого (пр-т Ленина, д. 81) | 2009 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  | 60 |  | 60 |
| 4. | Библиотека им. Космодемьянской (ул.Пожарского, д. 1) | 2009 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  | 60 |  | 60 |
| 5. | Библиотека им.Ф.Дзержинского (ул.Клюквина, д. 5) | 2009 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  | 60 |  | 60 |
| 6. | Библиотека им. В Чкалова (пр-т Чкалова, д. 114) | 2010 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  |  | 66 | 66 |
| 7. | Библиотека им. Чехова (пр-т Чкалова, д. 17) | 2010 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  |  | 66 | 66 |
| Всего: |  |  |  | 260 | 280 | 132 | 672 |
| 3.3.2. Замена отдельных аварийных участков электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ЦМИ «Вера» (ул.Гайдара, д. 14 б) | 2009 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  | 100 |  | 100 |
| 9. | МУЗ «Городская больница № 3» (ул.Клюквина, д. 20) | 2008 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 200 |  |  | 200 |
| 10. | МУЗ «Городская больница № 4» (ул.Пушкинская, д. 32) | 2008 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 200 |  |  | 200 |
| 11. | МУЗ «Детская инфекционная больница № 11» (ул.Пирогова, д. 4) | 2010 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  |  | 100 | 100 |
| 12. | МУЗ «Родильный дом № 1» (пр-т Дзержинского, д. 19) | 2009 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  | 100 |  | 100 |
| 13. | МУЗ «Родильный дом № 3» (пер. Тупиковый, д. 14 а) | 2010 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  |  | 100 | 100 |
| 14. | МУЗ «Детская больница № 13» (ул. Грибоедова, д. 29) | 2008 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 200 |  |  | 200 |
| 15. | ДЮСШ «Химик» (ул.Урицкого, д. 1) | 2008 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» | 50 |  |  | 50 |
| 16. | ЦКД «Славянка» (ул.Ситнова, д. 10) | 2009 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  | 40 |  | 40 |
| 17. | МУК «Дом книги» (пр-т Циолковского, д. 21 г) | 2010 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  |  | 40 | 40 |
| 18. | МОУ «СОШ № 5» (ул.Маяковского, д. 18) | 2008 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» | 100 |  |  | 100 |
| 19. | МОУ «СОШ № 6» (п. Пыра) | 2008 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» | 100 |  |  | 100 |
| 20. | МОУ «СОШ № 16» (п. Гавриловка) | 2010 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  |  | 50 | 50 |
| 21. | МДОУ «Детский сад № 50» (ул.Гагарина, д. 9) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 50 |  |  | 50 |
| 22. | МДОУ «Детский сад № 56» (ул.Гагарина, д. 21) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 50 |  |  | 50 |
| 23. | МДОУ «Детский сад № 62» (ул.Ватутина, д. 66 а) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 50 |  |  | 50 |
| 24. | МДОУ «Детский сад № 63» (пр-т Победы, д. 2 а) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 50 |  |  | 50 |
| 25. | МДОУ «Детский сад № 94» (ул. Маяковского, д. 23 б) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 50 |  |  | 50 |
| Всего: |  |  |  | 1100 | 240 | 290 | 1630 |
| 3.3.3. Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | МУЗ «Пырская городская больница № 6» (п. Пыра пер. Спортивный, д. 10) | 2010 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  |  | 25 | 25 |
| 27. | МУЗ «Городская больница № 4» (ул.Пушкинская, д. 32) | 2008 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 50 |  |  | 50 |
| 28. | МДОУ «Детский сад № 8» (ул.Сухаренко, д. 11 а) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 38 |  | 38 |
| 29. | МДОУ «Детский сад № 17» (ул.Петрищева, д. 15) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 38 |  | 38 |
| 30. | МДОУ «Детский сад № 89» (пр-т Циолковского, д. 25 а) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 38 |  | 38 |
| 31. | МДОУ «Детский сад № 119» (пер. Западный, д. 6 а) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 35 |  |  | 35 |
| 32. | МДОУ «Детский сад № 142» (ул.Терешковой, д. 42) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 41 | 41 |
| 33. | МДОУ «Детский сад № 126» (пр-т Циолковского, д. 48 а) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 41 | 41 |
| 34. | МДОУ «Детский сад № 131» (пер Западный, д. 11 а ) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 41 | 41 |
| 35. | МДОУ «Детский сад № 139» (ул.Терешковой, д.30 б) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 41 | 41 |
| 36. | МДОУ «Детский сад № 10» (пр-т Циолковского, д. 81 а) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 38 |  | 38 |
| 37. | МДОУ «Детский сад № 57» (б-р Космонавтов, д. 14) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 35 |  |  | 35 |
| 38. | МДОУ «Детский сад № 108» (ул.Терешковой, д. 12 а) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 38 |  | 38 |
| 39. | МДОУ «Детский сад № 127» (б-р Химиков, д. 5 б) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 41 | 41 |
| 40. | МДОУ «Детский сад № 130» (ул.Терешковой , д. 52 б) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 35 |  |  | 35 |
| 41. | МДОУ «Детский сад № 141» (ул.Галкина, д. 10) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 38 |  | 38 |
| 42. | МДОУ «Детский сад № 124» (ул.Терешковой, д. 42) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 41 | 41 |
| 43. | МДОУ «Детский сад № 145» (ул.Петрищева, д. 14 а) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 38 |  | 38 |
| 44. | МДОУ «Детский сад № 143» (ул.Ульянова, д. 6 б) | 2008 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» | 35 |  |  | 35 |
| 45. | МОУ «Детская музыкальная школа № 1» (ул.Кирова, д. 15) | 2009 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  | 38 |  | 38 |
| 46. | МОУ «Дзержинская художественная школа» (ул.Бутлерова, д. 5) | 2010 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  |  | 41 | 41 |
| 47. | ЦМИ клуб «Вера» (ул. Гайдара, д. 14 б) | 2008 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» | 20 |  |  | 20 |
| Всего: |  |  |  | 210 | 304 | 312 | 826 |
| 3.3.4. Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (ГДЗК) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | МУЗ «Городская больница № 3» (ул. Клюквина, д. 20) | 2008 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 12 |  |  | 12 |
| 49. | МУЗ «Городская больница № 2» (пер.Западный, д. 1) | 2009 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  | 20 |  | 20 |
| 50. | МУЗ «БСМП» (ул.Пирогова, д. 8) | 2008 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 12 |  |  | 12 |
| 51. | МУЗ «Детская больница № 13» (ул.Грибоедова, д. 29) | 2008 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 12 |  |  | 12 |
| 52. | МУЗ «Детская инфекционная больница № 11» (ул.Пирогова, д. 4) | 2010 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  |  | 20 | 20 |
| 53. | МУЗ «Детская больница № 8» (ул.Гайдара, д. 7) | 2009 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  | 16 |  | 16 |
| 54. | МУЗ «Городская больница № 7» (ул.Пушкинская, д. 2 а) | 2010 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  |  | 20 | 20 |
| 55. | МУЗ «Городская больница № 4» (ул.Пушкинская, д. 32) | 2009 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  | 22 |  | 22 |
| 56. | МУЗ «Пырская городская больница № 6» (п. Пыра, пер. Спортивный, д. 10) | 2009 г. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» |  | 5 |  | 5 |
| 57. | МУЗ «Родильный дом № 1» (пр-т Дзержинского, д. 119), МУЗ «Родильный дом № 3» (пер. Тупиковый, д. 14 а) | 2008-2009 гг. | Управление здравоохранения, МУ «Гражданская защита» | 30 | 33 |  | 30 |
| Всего: |  |  |  | 66 | 96 | 40 | 202 |
| 3.3.5. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | МДОУ «Детский сад № 101» (ул.Островского, д.1) (S обработки = 959,4 м2) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 15 |  | 15 |
| 59. | МДОУ «Детский сад № 99» (ул.Ватутина, д. 36 а) (S обработки = 959,4 м2) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 15 |  | 15 |
| 60. | МДОУ «Детский сад № 89» (пр-т Циолковского, д. 25 а) (S обработки = 959,4 м2) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 15 |  | 15 |
| 61. | МДОУ «Детский сад № 87» (пр-т Победы, д. 17 а) (S обработки = 959,4 м2) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 15 |  | 15 |
| 62. | МДОУ «Детский сад № 85» (пр-т Циолковского, д. 26) (S обработки = 959,4 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 16 | 16 |
| 63. | МДОУ «Детский сад № 69» (ул.Гайдара, д. 26 а) (S обработки = 959,4 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 16 | 16 |
| 64. | МДОУ «Детский сад № 63» (пр-т Победы, д. 2 а) (S обработки = 882 м2) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 14 |  | 14 |
| 65. | МДОУ «Детский сад № 56» (ул. Гагарина, д. 21) (S обработки = 720 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 12 | 12 |
| 66. | МДОУ «Детский сад № 50» (ул.Гагарина, д. 9) (S обработки = 828 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 14 | 14 |
| 67. | МДОУ «Детский сад № 37» (ул.Ватутина, д. 4 б) (S обработки = 828 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 14 | 14 |
| 68. | МДОУ «Детский сад № 62» (ул.Ватутина, д. 66 а) (S обработки = 828 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 14 | 14 |
| 69. | МДОУ «Детский сад № 47» (пр-т Ленина, д. 80) (S обработки = 352,8 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 6 |  | 6 |
| 70. | МДОУ «Детский сад № 26» (ул.Бутлерова, д. 10) (S обработки = 828 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 13 |  | 13 |
| 71. | МДОУ «Детский сад № 82» (ул.Патоличева, д. 29 а) (S обработки = 2160 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 34 |  | 34 |
| 72. | МДОУ «Детский сад № 95» (пр-т Ленина, д. 30) (S обработки = 959,4 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 16 | 16 |
| 73. | МДОУ «Детский сад № 24» (ул.Октябрьская, д. 35 б) (S обработки = 882 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 14 |  | 14 |
| 74. | МДОУ «Детский сад № 16» (ул.Суворова, д. 66) (S обработки = 882 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 14 |  | 14 |
| 75. | МДОУ «Детский сад № 25» (ул.Черняховского, д. 25) (S обработки = 828 м2) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 13 |  | 13 |
| 76. | МДОУ «Детский сад № 39» (пр-т Ленина, д. 13 б) (S обработки = 959,4 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 16 | 16 |
| 77. | МДОУ «Детский сад № 92» (б-р Мира, д. 22 а) (S обработки = 828 м2) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 13 |  | 13 |
| 78. | МДОУ «Детский сад № 94» (ул.Маяковского, д. 23 б) (S обработки = 959,4 м2) | 2009 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  | 15 |  | 15 |
| 79. | МДОУ «Детский сад № 90» (ул.Ватутина, д. 76 а) (S обработки = 480 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 8 | 8 |
| 80. | МОУ «Дом юных техников» (пер.Тупиковый, д. 14) (S обработки = 1552,2 м2) | 2010 г. | Управление детских дошкольных учреждений, МУ «Гражданская защита» |  |  | 22 | 22 |
| 81. | ЦМИ клуб «Вера» (ул.Гайдара, д. 14 б) (S обработки = 301,1 м2) | 2008 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» | 5 |  |  | 5 |
| 82. | МОУ «Детская музыкальная школа № 1» (ул.Кирова, д. 15) (S обработки = 423 м2) | 2008 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» | 6 |  |  | 6 |
| 83. | МУК «Дзержинский театр кукол» (пр-т Ленина, д. 60) (S обработки = 1010 м2) | 2008 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» | 14 |  |  | 14 |
| 84. | МУК «Дзержинский театр драмы» (б-р Мира, д. 28) (S обработки = 1200 м2) | 2010 г. | Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, МУ «Гражданская защита» |  |  | 17 | 17 |
| 85. | МОУ «СОШ № 1» (ул.Свердлова, д. 21) (S обработки =2250 м2) | 2009 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  | 32 |  | 32 |
| 86. | МОУ «СОШ № 2» (ул.Гагарина, д. 3) (S обработки = 1683 м2) | 2010 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  |  | 29 | 29 |
| 87. | МОУ «СОШ № 5» (ул.Маяковского, д. 18) (S обработки = 1825 м2) | 2009 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  | 28 |  | 28 |
| 88. | МОУ «СОШ № 6» (п. Пыра) (S обработки = 1540 м2) | 2010 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  |  | 26 | 26 |
| 89. | МОУ «СОШ № 10» (ул.Клюквина, д. 22) (S обработки = 1389 м2) | 2009 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  | 22 |  | 22 |
| 90. | МОУ «СОШ № 12» (б-р Мира, д. 36) (S обработки = 2302 м2) | 2010 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  |  | 36 | 36 |
| 91. | МОУ «СОШ № 16» (п. Гавриловка) (S обработки = 1800 м2) | 2009 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  | 28 |  | 28 |
| 92. | МОУ «СОШ № 24» (ул. Марковникова, д. 19) (S обработки = 2362 м2) | 2010 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  |  | 40 | 40 |
| 93. | МОУ «СОШ № 26» (ул.Ватутина, д. 54) (S обработки = 2191 м2) | 2008 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» | 31 |  |  | 31 |
| 94. | МОУ «СОШ № 29» (пр-т Циолковского, д. 17 в) (S обработки = 1722 м2) | 2009 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  | 27 |  | 27 |
| 95. | МОУ «СОШ № 39» (пр-т Циолковского, д. 18 а) (S обработки = 2302м2) | 2010 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  |  | 36 | 36 |
| 96. | МОУ «СОШ № 40» (б-р Мира, д. 3) (S обработки =1722 м2) | 2008 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» | 24 |  |  | 24 |
| 97. | МОУ «СОШ № 9» (пр-т Ленина, д.31) (S обработки = 640 м2) | 2008 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» | 9 |  |  | 9 |
| 98. | МОУ «СЮТ» (пр-т Циолковского, д. 6) (S обработки = 624 м2) | 2008 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» | 9 |  |  | 9 |
| 99. | МОУ «ЭБЦ» (ул.Бутлерова, д. 4 а) (S обработки = 700 м2) | 2010 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  |  | 12 | 12 |
| 100 | МОУ «ДЮСШ № 3» (ул.Маяковского, д. 7 а) (S обработки = 1041 м2) | 2009 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  | 16 |  | 16 |
| 101 | МОУ «МУК" (пр-т Циолковского, д. 4 б) (S обработки =640 м2) | 2008 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» | 9 |  |  | 9 |
| 102 | МОУ «ПМС – центр» (ул.Гастелло, д. 5 а) (S обработки = 640 м2) | 2009 г. | Управление образования, МУ «Гражданская защита» |  | 10 |  | 10 |
| Всего: |  |  |  | 107 | 359 | 344 | 810 |
| Всего по разделу III: |  |  |  | 1743 | 1279 | 1118 | 4140 |

| № п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |  |  | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования (по годам в разрезе источников тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | всего |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.4. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приобретение орг.техники для организации работы инструкторов пожарной профилактики | 2008-2010 гг. |  | МУ «Гражданская защита» | 60 | 30 | 30 | 120 |
| 2. |  | Приобретение и оборудование стендов, макетов, тренажеров, видеотехники, видеоматериалов на противопожарную тематику и предупреждения ЧС для курсов ГО и учебно-консультационных пунктов №№ 1-8 | 2008-2010 гг. |  | МУ «Гражданская защита» | 110 | 120 | 130 | 360 |
| 3. |  | Приобретение агитационных материалов для оформления уголков пожарной безопасности для ЖЭУ 1-24 | 2008-2010 гг. |  | МУ «Гражданская защита» | 25 | 25 | 25 | 75 |
| Всего по разделу IV: |  |  |  |  |  | 195 | 175 | 185 | 555 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 195 | 175 | 185 | 555 |

Общая сумма финансирования по годам:

- 2008 год – 3 млн. 758 тыс. руб.,

из них:

Управление образования – 282 тыс.руб.;

Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта – 95 тыс.руб.;

Управление здравоохранения – 976 тыс.руб.;

Муниципальное учреждение «Городское жилье» - 1 млн. 378 тыс.руб.;

Управление детских дошкольных учреждений – 390 тыс.руб.;

Муниципальное учреждение «Гражданская защита» - 637 тыс.руб.

- 2009 год – 3 млн. 423 тыс. руб.,

из них:

Управление образования – 163 тыс.руб.;

Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта – 358 тыс.руб.;

Управление здравоохранения – 296 тыс.руб.;

Муниципальное учреждение «Городское жилье» - 1 млн. 614 тыс.руб.;

Управление детских дошкольных учреждений – 462 тыс.руб.;

Муниципальное учреждение «Гражданская защита» - 530 тыс.руб.

- 2010 год – 4 млн. 519 тыс. руб.

из них:

Управление образования – 229 тыс.руб.;

Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта – 230 тыс.руб.;

Управление здравоохранения – 265 тыс.руб.;

Муниципальное учреждение «Городское жилье» - 2 млн. 913 тыс.руб.;

Управление детских дошкольных учреждений – 394 тыс.руб.;

Муниципальное учреждение «Гражданская защита» - 488 тыс.руб.

Итого: общая сумма целевой Программы – 11 млн. 700 тыс. руб.

из них:

Управление образования – 674 тыс.руб.;

Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта – 683 тыс.руб.;

Управление здравоохранения – 1 млн. 537 тыс.руб.;

Муниципальное учреждение «Городское жилье» - 5 млн. 905 тыс.руб.;

Управление детских дошкольных учреждений – 1 млн. 246 тыс.руб.;

Муниципальное учреждение «Гражданская защита» - 1 млн. 655 тыс.руб.

IV.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчик Программы – Администрация г. Дзержинска - путем принятия соответствующих нормативных правовых актов создает необходимые условия исполнителям для ее реализации.

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является разработчиком Программы, осуществляет общее руководство и контроль за ее исполнением, вносит предложения по их уточнению и корректировке сроков выполнения.

Исполнителями Программы являются: МУ «Городское жилье», Управление здравоохранения, Управление детских дошкольных учреждений, Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта, Управление образования,    МУ «Гражданская защита». Исполнители обеспечивают выполнение мероприятий Программы, вносят предложения по размещению заказов на выполнение программных мероприятий  и заключают договора подряда, проводят конкурсы для размещения заказов.

Отбор исполнителей программных мероприятий осуществляется в установленном порядке на конкурсной основе исходя из наиболее выгодных условий их выполнения. В конкурсе участвуют предприятия и организации всех форм собственности.

Функции заказчика Программы возлагается на Управление по делам ГО и ЧС с финансированием через исполнителей Программы.

Выполнение мероприятий будет осуществляться в сроки по согласованию с руководителями объектов, согласно объемов финансирования.

V. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования Программы предполагается городской бюджет.

Общий объем финансирования Программы составляет                              11 млн. 700 тыс. руб., в том числе:

2008 год – 3 млн. 758 тыс. руб.

2009 год – 3 млн. 423 тыс. руб.

2010 год – 4 млн. 519 тыс. руб.

Конкретные объемы финансирования мероприятий Программы определяются при разработке и утверждении городского бюджета на соответствующий год и могут корректироваться исходя из финансовых возможностей города.

В качестве дополнительных источников для реализации отдельных мероприятий целевой Программы могут привлекаться иные источники финансирования, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Финансовые затраты рассчитаны на основании прайс-листов и смет-расходов на выполнение работ по состоянию ан 2007 год.

Мероприятия на 2008-2010 года рассчитаны с учетом прогнозируемых среднегодовых индексов потребительских цен.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Основные показатели, которые  планируются достичь

в ходе реализации программы

| Показатель Период | Количество пожаров | Ущерб от пожаров (руб.) | Погибло людей | Травмировано людей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 333 | 5.434.785 | 44 | 33 |
| 2003 | 314 | 4.889.6 50 | 46 | 30 |
| 2004 | 312 | 9.638.750 | 48 | 33 |
| 2005 | 332 | 10.271.800 | 30 | 31 |
| 2006 | 309 | 16.706.350 | 30 | 53 |
| 2007 (прогноз) | 312 | 17.700.000 | 35 | 55 |
| 2008 (прогноз) | 296 | 16.815.000 | 30 | 50 |
| 2009 (прогноз) | 290 | 15.930.000 | 25 | 40 |
| 2010 (прогноз) | 281 | 15.045.000 | 20 | 30 |

В приведенной выше   таблице  указаны  статистические данные обстановки с пожарами на территории  городского    округа  город Дзержинск за последние  5   лет   и  дан  прогноз    ожидаемых   результатов  в  ходе реализации Программы.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Администрация г. Дзержинска, являющаяся заказчиком Программы, путем принятия соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов создает необходимые условия исполнителям для её реализации. Целевое использование выделяемых денежных средств контролируется управлением финансов города.

Управление по делам ГО и ЧС, является разработчиком Программы,  осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Исполнители Программы обеспечивают выполнение ее мероприятий, заключают договора с объединениями, предприятиями-поставщиками, учреждениями и организациями, непосредственно несут ответственность за рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств, размещают и исполняют заказы на поставку продукции и материальных ресурсов.

Управление по делам ГО и ЧС в установленные сроки информируют Администрацию города о ходе реализации Программы.

Начальник управления

по делам ГО и ЧС	               		                			  П.А.Цацкис